# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГРУЦИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»  марта  2022г.   	               № 4                                           х. Груцинов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Груциновского сельского поселения от 24.09.2018 № 25/3 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 24.09.2018 № 25/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Груциновского сельского поселения» от 07.12.2018 года № 38 «Об утверждении муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» и Распоряжения от 28.09.2018 № 20 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Груциновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2021 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Груциновского

сельского поселения                                                                      С.Ф.Бородин

Приложение к постановлению

Администрации Груциновского сельского поселения

от 10.03.2022 г.  № 4

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по оплате уличного освещения | Администрация Груциновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению, | 01.01.21 | 30.12.21 | 550,0 | 411,4 | 411,4 |
| 12 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Груциновского сельского поселения |  | 01.01.21 | 30.12.21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Груциновского сельского поселения | Мероприятия по отлову бродячих животных | 01.01.21 | 30.12.21 | 60,0 | 59,6 | 59,6 |
| 14 | Мероприятия по скашиванию сорной растительности на общественных территориях Груциновского сельского поселения | Администрация Груциновского сельского поселения | Скашивание сорной растительности тракторной косилкой | 01.01.21 | 30.12.21 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Мероприятия по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Администрация Груциновского сельского поселения |  | 01.01.21 | 30.12.21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятия по трудоустройству граждан | Администрация Груциновского сельского поселения | Скашивание и уборка травы триммером , сбор мусора по поселению, побелка деревьев | 01.01.21 | 30.12.21 | 200,0 | 199,1 | 199,1 |
| 7 | Мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Груциновского сельского поселения | Противоклещевая обработка территории поселения | 01.01.21 | 30.12.21 | 50,0 | 39,7 | 39,7 |
| 8 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Груциновского сельского поселения | Приобретение хоз. товаров, строительство контейнерных площадок, приобретение зап.частей и бензина для бензокосы, приобретение контейнеров для ТКО, спил сухих деревьев, оформление новогодней фотозоны, новогоднее оформление территории поселения, приобретение информационных стендов. | 01.01.21 | 30.12.21 | 1315,2 | 970,3 | 970,3 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Груциновского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 30.12.21 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.