Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы Груциновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 9 месяца 2019 года

на 01.10.2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| 1.1 | Расходы на приобретение энергосберегающего оборудования | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение качества жизни населения Груциновского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.01.19 | 30.09.19 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения" |
| 2.1 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в организациях с участием муниципального образования; увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования Груциновское сельское поселение; | 01.01.19 | 30.09.19 | 810,0 | 537,2 | 537,2 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие газификации на территории Груциновского сельского поселения " |
| 3.1 | Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение доступности потребителей Груциновского района к системе газоснабжения | 01.01.19 | 30.09.19 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | объем потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в организациях с участием муниципального образования; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Груциновское сельское поселение; уровень газификации Груциновского сельского поселения | Х | 30.09.19 | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.