# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГРУЦИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2019г.   	               № 11/1                                             х. Груцинов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Груциновского сельского поселения от 24.09.2013 № 43 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 24.09.2013 № 22 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Груциновского сельского поселения», от 20.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 10.10.2013года № 47 «Об утверждении муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2018 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Груциновского

сельского поселения                                                                      С.Ф.Бородин

Приложение к постановлению

Администрации Груциновского сельского поселения

от 01.04.2019 г.  № 11/1

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организация и содержание уличного освещения | Администрация Груциновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению, приобретение электротоваров (лампы, счетчик на ул.освещ), устройство ул. освещения. | 01.01.18 | 29.12.18 | 2604,0 | 2603,5 | 2603,5 |
| 11.2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Груциновского сельского поселения | Противоклещевая обработка, устройство мусорных контейнеров на кладбищах. | 01.01.18 | 29.12.18 | 700,0 | 576,6 | 576,6 |
| 11.3 | Расходы на обеспечение мероприятий по прочим расходам | Администрация Груциновского сельского поселения | Приобретение хоз.товаров, (известь, краска и т.д.), сторй материалов, саженцев. Найм по трудовому соглашению (уборка мусора) , устройство многофункциональной спорт. площадки | 01.01.18 | 29.12.18 | 4440,7 | 4207,8 | 4207,8 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Груциновского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 29.12.18 | X | X | X |