# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГРУЦИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля  2021г.   	               № 10/1                                            х. Груцинов

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Груциновского сельского поселения от 24.09.2018 № 25/3 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Груциновского сельского поселения», от 24.09.2018 № 25/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Груциновского сельского поселения» от 07.12.2018 года № 38 «Об утверждении муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» и Распоряжения от 28.09.2018 № 20 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Груциновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2020 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Груциновского

сельского поселения                                                                      С.Ф.Бородин

Приложение к постановлению

Администрации Груциновского сельского поселения

от 01.04.2021 г.  № 10/1

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Груциновского сельского поселения «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройство территории Груциновского сельского поселения» |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по оплате уличного освещения | Администрация Груциновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению, | 01.01.20 | 30.12.20 | 500,0 | 451,2 | 451,2 |
| 12 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Груциновского сельского поселения | Демонтаж металлического ограждения кладбища, приобретение металлических ограждений и стойки забора, покраска и установка металлических ограждений на кладбище в х. Данилов. | 01.01.20 | 30.12.20 | 692,0 | 691,8 | 691,8 |
| 13 | Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Груциновского сельского поселения |  | 01.01.20 | 30.12.20 | 60,0 | 00,0 | 00,0 |
| 14 | Мероприятия по скашиванию сорной растительности на общественных территориях Груциновского сельского поселения | Администрация Груциновского сельского поселения | Скашивание сорной растительности тракторной косилкой | 01.01.20 | 30.12.20 | 200,0 | 116,2 | 116,2 |
| 5 | Мероприятия по озеленению (приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Администрация Груциновского сельского поселения |  | 01.01.20 | 30.12.20 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятия по трудоустройству граждан | Администрация Груциновского сельского поселения | Скашивание травы триммером на кладбищах, сбор мусора по поселению, побелка деревьев | 01.01.20 | 30.12.20 | 234,6 | 118,1 | 118,1 |
| 7 | Мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Груциновского сельского поселения | Противоклещевая обработка территории поселения | 01.01.20 | 30.12.20 | 40,0 | 21,6 | 21,6 |
| 8 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Груциновского сельского поселения | Приобретение хоз. товаров, оплата за установку летней сцены и трибуны х.Данилов, строительство контейнерных площадок х.Данилов, приобретение зап.частей и бензина для бензокосы, приобретение контейнеров для ТБО, покупка бензокосы, спил сухих деревьев, оформление новогодней фотозоны, новогоднее оформление территории поселения. | 01.01.20 | 30.12.20 | 4888,1 | 2160,6 | 2160,6 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Груциновского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 30.12.20 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.